| 臺灣證券交易所一O二年度研究報告提要表 |  |  | 填表人：吳孟賢 填表日期： 102年 11月 28日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究項目 | 專題研究 – 由臺灣證券交易所提供IaaS PaaS雲端服務之可行性作業研究 |  |  |  |
| 研究單位 及人員 | 電腦作業部 吳孟賢 | 研究時間 |  | 自102年 1月 18日 至102年 11月 28日 |
| 報 告 內 容 提 要 |  |  |  |  |
| 提要： 在現今交易市場之價、量大幅萎縮之情況下以及證券商微利的時代裡，基於成本的考量，或許可由證交所提供雲端運算服務，不須每一家證券商自建機房，大家共用一套系統以減少設備維運的成本，同時降低軟體採購的成本，未來中小型券商將有機會使用相對昂貴的應用軟體及硬體設備。 再加上雲端運算技術之資源能迅速、彈性地調整的特性，能因應證券交易法規的變動而快速調整、建置好系統以符合法規；綜合以上幾點，證交所期望經由本研究瞭解由證交所提供雲端運算之IaaS、PaaS服務之可行性，以整合證券市場產業鏈間的資訊系統資源以及進行資訊流程之改造。 有鑑於提供我國資本市場之雲端服務，攸關市場之安全及國家之競爭優勢，如何建置一個安全、優異的雲端運算平台以及雲端服務，本研究報告歸納出「證券商雲端運算服務」平台成功的關鍵要素，如下所示： - 高安全性。 - 高可用性。 - 高效能性。 - 高擴充性。 - 優質的監控、維運機制。 依據該五項關鍵要素，分析其應符合之相關標準以及能運用的技術或架構，並且提出一個完整可行、符合標準以及達成五項關鍵要素之目標的解決方案。 為了提供應採由證交所自建雲端運算平台以提供IaaS、PaaS服務之方案，或應採租用外面雲端服務供應商之方案，給予建議，本研究還依據五項關鍵要素分別對於兩個方案作技術性的評比，其結論為本研究之可行性方案以186.4分優於國內某大業者方案的118.4分。 更重要的成本評比，其結論為本研究之可行性方案一台虛擬機的成本，僅為國內某大業者方案的21.3%，在成本效益層面，亦由本研究之可行性方案勝出。 經本研究分析得知，本公司本著服務臺灣資本市場的精神，規劃證券商雲端運算服務，只要具備一定的用戶規模且不追求利潤的情況下，不論在雲端運算平台之設備規格、效能及平均一台虛擬機的成本，應可優於外界雲端服務供應商之租用方案；再者，本公司提供雲端運算服務具有鄰近交易主機、較短網路延遲時間及具備資本市場公平、公正性之公信力優勢，因此，如在市場規模、人力條件滿足下，本公司初期先提供證券業非交易作業電腦之IaaS、PaaS雲端服務，應可降低證券商之IT維運成本，後續累積維運之經驗後，再逐步拓展至交易作業。 |  |  |  |  |

附註：一、報告內容提要應包括下列二部分：

- 研究內容重點

- 結論與建議事項

二、本提要表須附電子檔